NOVA OS

最小 MVP 操作方案

基于 Codex 的可实操框架 | V1.0

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| MVP 定位 | 一个本地可运行的个人超级中控网页，用最小成本验证统一入口、状态概览和 AI 辅助行动。 |
| 技术路径 | React + Vite + Tailwind CSS；数据先使用本地 JSON；后续替换为 API。 |
| 交付形态 | 单页面 Dashboard、五大系统入口、核心状态卡片、模拟 AI Command Center。 |
| 成功标准 | 用户愿意每天打开，并能快速判断今天状态、重点事项和下一步行动。 |

# 1. MVP 核心目标

NOVA OS MVP 先验证入口价值，不追求一次性完成所有系统。第一版要做到可运行、可演示、可迭代，并能作为后续 API 与 AI Agent 接入的基础框架。

建立一个统一 Dashboard：首页即人生控制台。

展示 Life Score、今日重点、风险提醒与 AI 建议。

提供五大系统入口：Life、Work、Media、Knowledge、AGI。

用本地 JSON 模拟数据，降低启动成本。

预留服务层和数据结构，方便后续接入真实 API。

# 2. MVP 功能范围

| 模块 | MVP 功能 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 首页 Dashboard | Life Score、今日重点、风险提醒、AI 指令区、核心数据卡片 | 个性化排序、趋势图、自动提醒 |
| 系统入口 | 五大系统卡片，展示状态和进入按钮 | 独立二级页面、权限、API 调用 |
| 数据卡片 | 健康、财富、工作、内容、学习摘要 | 实时数据、历史趋势、异常检测 |
| AI Command Center | 快捷指令和模拟输出 | 接入 OpenAI API、读取上下文、生成任务 |
| 配置数据 | 本地 dashboard.json | 数据库、API Gateway、数据同步日志 |

# 3. 页面框架

NOVA OS Dashboard 顶部导航 ├── Logo / 日期 / 全局搜索 └── AI 指令入口 / 设置 核心状态区 ├── Life Score ├── 今日重点 ├── 风险提醒 └── AI 建议 系统入口区 ├── Life OS ├── Work OS ├── Media OS ├── Knowledge OS └── AGI OS 数据概览区 ├── 健康卡片 ├── 财富卡片 ├── 工作卡片 ├── 内容卡片 └── 学习卡片 AI Command Center ├── 输入框 ├── 快捷指令 └── 输出建议

# 4. 五大系统最小定义

| 系统 | 包含内容 | MVP 展示字段 |
| --- | --- | --- |
| Life OS | 健康、财富、家庭、个人事务 | 睡眠、步数、今日消费、待办数量 |
| Work OS | 项目、客户、任务、商业机会 | 重点项目、今日任务、客户跟进、项目进度 |
| Media OS | 选题、内容生产、发布计划、数据复盘 | 今日选题、待发布内容、本周增长、复盘事项 |
| Knowledge OS | 学习计划、阅读记录、知识库、笔记 | 今日学习、阅读时长、新增笔记、当前主题 |
| AGI OS | AI 实验、项目想法、工具清单、商业探索 | 当前实验、待验证想法、工具调用、下一步任务 |

# 5. 数据方案

MVP 阶段不接真实 API。先用本地 JSON 保持结构清晰，所有页面组件都从同一个数据文件读取，后续再替换成接口请求。

{ "lifeScore": 82, "todayFocus": [ "完成 NOVA OS MVP 首页", "整理本周重点项目", "晚上运动 30 分钟" ], "alerts": [ "本周睡眠偏少，建议今晚提前休息" ], "systems": [ "Life OS", "Work OS", "Media OS", "Knowledge OS", "AGI OS" ] }

数据演进路径：Local JSON -> REST API -> Database -> AI Agent -> Automation Engine。

# 6. 基于 Codex 的实操开发框架

| 步骤 | Codex 执行动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 创建 React + Vite + Tailwind 项目 | 本地可启动的前端工程 |
| Step 2 | 建立组件目录和 dashboard.json | 清晰的数据与组件结构 |
| Step 3 | 实现 Dashboard 布局 | 首页骨架、状态区、系统入口区 |
| Step 4 | 实现数据卡片和 AI 指令区 | 模拟数据展示与快捷指令反馈 |
| Step 5 | 视觉优化与响应式检查 | 可演示的简约高密度页面 |
| Step 6 | 补充 README 和 API 预留说明 | 可继续迭代的项目说明 |

# 7. 推荐项目结构

nova-os-mvp/ ├── src/ │ ├── App.jsx │ ├── data/ │ │ └── dashboard.json │ ├── components/ │ │ ├── Header.jsx │ │ ├── LifeScore.jsx │ │ ├── TodayFocus.jsx │ │ ├── SystemGrid.jsx │ │ ├── DataCards.jsx │ │ └── AICommand.jsx │ └── index.css ├── package.json └── README.md

# 8. AI Command Center MVP

第一版 AI 区域先做模拟交互，避免在产品体验尚未跑通前引入 API 成本和复杂度。

快捷指令：帮我规划今天、总结本周重点、分析任务优先级、生成明日行动清单。

点击后输出固定建议，并展示“可转为任务”的操作按钮。

输入框先保留 UI，后续接入 OpenAI API。

涉及写入任务、日程或外部系统时，未来必须二次确认。

# 9. 暂不纳入 MVP

登录注册、多用户权限和复杂账号体系。

真实银行、健康、内容平台和企业系统 API。

数据库、后端管理台和复杂数据同步任务。

自动化执行、真实 AI Agent 编排和长期记忆。

移动 App、企业版、家庭协同和商业化支付。

# 10. 验收标准

| 验收问题 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 我今天整体状态如何？ | 首页能清楚展示 Life Score 与分项状态。 |
| 我今天最重要的事情是什么？ | 今日重点区域展示 3-5 个高优先级事项。 |
| 哪些风险需要注意？ | 风险提醒有明确原因和建议动作。 |
| 我要进入哪个系统处理问题？ | 五大系统入口清晰可点击，状态可扫读。 |
| AI 能给我什么下一步建议？ | 快捷指令能生成可执行建议，并可转为任务。 |

# 11. 直接给 Codex 的执行提示词

请基于 React + Vite + Tailwind 创建一个 NOVA OS 最小 MVP 网页。 要求： 1. 单页面 Dashboard。 2. 包含 Life Score、今日重点、风险提醒、AI Command Center、五大系统入口、核心数据卡片。 3. 数据先使用本地 JSON 模拟。 4. UI 简约、清晰、高信息密度，适合作为每天打开的个人中控台。 5. 预留未来 API 接入结构。 6. 启动本地开发服务器并给出访问地址。